> Despliegue AWS

- Contenedorizar el runtime (FastAPI + FAISS + sentence-transformers + playwright para AEAT). Empaquetar con Docker, subir a ECR y versionar dependencias para reproducibilidad; validar compatibilidad con la librería FAISS en la imagen base (probablemente amazonlinux + CUDA opcional).

- Ejecutar la API en ECS Fargate o, si se requiere GPU/hosts dedicados, en EC2 en un Auto Scaling Group detrás de un Application Load Balancer que soporte HTTP+WebSocket. Alternativa administrada: AWS App Runner si las websockets no son críticas, o Elastic Beanstalk para simplificar IaC inicial.

- Mover la persistencia de SQLite (smartdoc_persistence.db) a un servicio multi-instancia: Amazon RDS (PostgreSQL/SQLite wrapper) o Aurora Serverless si se espera autoescalado; replicar el esquema al migrar. Para cachés pesadas/locks, usar DynamoDB o ElastiCache (Redis) en lugar de diccionarios globales en memoria compartida.

- Gestionar los archivos y resultados (PDFs, índices FAISS serializados, CSV/JSON) en S3 con versionado y políticas de ciclo de vida; montar un bucket de ingesta y otro de persistencia. Usar EFS sólo si se necesita POSIX compartido entre tareas.

- Orquestar tareas largas/asincrónicas (scraping AEAT, generación de embeddings) mediante AWS Batch o Fargate tasks disparadas desde SQS. Para colas/locks distribuidos reemplazar Queue/Lock por SQS + DynamoDB TTL.

- Gestionar secretos (credenciales AEAT, VLLM_*, API keys) con AWS Secrets Manager o Parameter Store con rotación automática; conectarlos vía IAM Roles para tareas/ECS.

- Supervisión: logs y métricas en CloudWatch (incluir métricas personalizadas de AEAT pool, tiempos de scraping). Para trazabilidad, integrar AWS X-Ray; configurar alarmas (latencia API, errores 5xx, uso de CPU/RAM) con SNS/Slack.

- Seguridad y red: desplegar dentro de un VPC con subredes públicas/privadas; permitir salida controlada hacia AEAT/VLLM; usar Security Groups restrictivos y AWS WAF delante del ALB si se expone públicamente. Para acceso administrativo, habilitar Systems Manager Session Manager y no abrir SSH.

- CI/CD: CodePipeline + CodeBuild (o GitHub Actions) para build/test, push a ECR y despliegue en ECS (con validación blue/green). Añadir pruebas de humo automáticas antes de promocionar.

- Cumplimiento y backups: habilitar snapshots automáticos de RDS, copias cruzadas de S3, cifrado en reposo con KMS, y control de versiones de configuraciones (CloudFormation/Terraform). Considerar

GuardDuty/Config para postura de seguridad.

- Cost control: autoscaling en ECS/ASG basado en CPU/latencia, usar Savings Plans si se requiere GPU/EC2 persistente, y S3 Intelligent-Tiering para archivos históricos.

- Scrapeo de https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/

- ArangoDB + milvus

- Entrenar modelos especificamente.